比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	包头海关缉私分局值班备勤用淋浴间改造项目

	需求部门
	包头海关缉私分局

	采购预算
	40000元

	审批文件
	《包头海关缉私分局2026年第7次局务会会议纪要》（包缉便函〔2026〕8号）

	经费来源
	财政经费

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	（一）供应商应符合以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购前三年内，在经营中没有重大违法记录。

6.未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和法律、行政法规规定的其他条件。

    (二)供应商未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单或其他法律纠纷。

（三）供应商需提供以下资料并加盖单位公章：

1.企业营业执照复印件；

2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

3.法定代表人身份证复印件；

4.联系人、联系方式、电子邮箱。

（四）供应商近3年内有2个以上相关业绩。

（五）供应商所有文件必须密封并加盖公章，否则无效。

（六）参选供应商须在比选前踏勘项目现场，具体工程量以现场踏勘为准，如不参加踏勘视同明确工程量情况。

	★
实质性需求
	项目：1.工期：20个日历天

2.按照包头海关相关规定，竣工后需对项目开展建设工程项目竣工价款结算审计，由施工方提供施工方案、施工图、竣工图、工程签证单等及其它审计需要求材料；审减率超过25%部分对应效益审计费由施工方承担。  

3.支付方式：施工结束后由包头海关缉私分局会同施工方共同对项目进行验收，验收合格后由包头海关组织对项目开展竣工价款结算审计，由施工方按照审计确定的最终价款开具全款有效发票，我方收到发票后向施工方全额支付；支付前需由施工方先向包头海关缉私分局指定质保金账号汇入审计确定的最终价款的5%作为质保金。         

4.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。质保期为一年，质保期满一年后并无质量问题，我方向施工方无息退还质保金。

5.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。
6.施工面积：约22.9平方米。 

	评审因素
	评审方法按照最低价法。


	其他因素
	1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
2.响应文件份数3份。

3.响应文件所有页面均需加盖公章。


